4 september 2019

# **Inhoudsopgave**

[**Inhoudsopgave** 2](#_Toc19870502)

[**Inleiding** 3](#_Toc19870503)

[**Taken** 4](#_Toc19870504)

[**Rollen** 4](#_Toc19870505)

[**Projectomschrijving** 5](#_Toc19870506)

[Aanleiding 5](#_Toc19870507)

[Doelen 5](#_Toc19870508)

[Resultaat 5](#_Toc19870509)

[Afbakeningen 5](#_Toc19870510)

[Planning 6](#_Toc19870511)

[Randvoorwaarden 6](#_Toc19870512)

[Risico’s 7](#_Toc19870513)

[**Kosten** 8](#_Toc19870514)

[**Akkoord** 9](#_Toc19870515)

# Marcel Roesink**Inleiding**

Op 4 september 2019 hebben Marcel Roesink en Fast DevelopmentFast Development een gesprek gehad om de wensen van Spa Resort BaliSpa Resort Bali op een rijtje te zetten. Door dit gesprek zijn Spa Resort Bali’s wensen gecategoriseerd met behulp van de MoSCoW-methode. Voordat Fast Development bezig gaat om Spa Resort Bali’s wensen te realiseren, moet Spa Resort Bali het projectplan doorlezen en accepteren met name door een handtekening.

# **Taken**

|  |  |
| --- | --- |
| **Taak** | **Uitvoerende** |
| Bijhouden van het projectenarchief | Job van der Sluis |
| Documenteren | Erel Cetin |
| Eindredactie van rapporten | Job van der Sluis |
| Maken van de verslagen | Erel Cetin |
| Onderhandelen met opdrachtgevers | Syon Foppen |
| Uittesten van eerste versies | Rico Boerdam |

# **Rollen**

|  |  |
| --- | --- |
| **Persoon** | **Rol** |
| Syon Foppen | Uitvoerder |
| Erel Cetin | Groepswerker |
| Job van der Sluis | Coördinator |
| Rico Boerdam | Monitor |
| Emanuel de Jong | Specialist |
| Vincent Gunnink | Plant |

# **Projectomschrijving**

Spa Resort Bali heeft aangegeven dat zij een probleem hebben. Om dit probleem op te lossen hebben zij Fast Development ingeschakeld om een websitewebsite te maken wat zou moet leiden tot de oplossing.

## **Aanleiding**

Het probleem dat Spa Resort Bali heeft aangegeven is dat advertenties op boeking sites geld kosten wat zij liever willen besparen, dit is voor hen de aanleiding geweest om Fast Development in te schakelen.

## **Doelen**

De doelen die bereikt moeten worden met de website zijn: een website op zetten zodat het bedrijf zijn eigen boekingen kan verwerken. Fast Development zal hard bezig gaan om deze doelen te realiseren.

## **Resultaat**

De website zal een succes zijn wanneer de manager alles kan beheren en klanten op de website kunnen boeken. Ook moeten receptionisten een makkelijke omgeving hebben om efficiënt klanten te kunnen helpen.

## **Afbakeningen**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Functionaliteit** | **M** | **S** | **C** | **W** |
| Inloggen | X |  |  |  |
| Boekingen inzien gast/alle | X |  |  |  |
| Rekeningen uitdraaien van gasten | X |  |  |  |
| Overzicht van alle geboekte huisjes uitdraaien | X |  |  |  |
| Schoonmaak schema uitdraaien | X |  |  |  |
| Boeken op de beginpagina |  | X |  |  |
| Betaalsysteem voor online boekingen |  |  |  | X |
| Administrator scherm om de website te onderhouden | X |  |  |  |

## **Planning**



## **Randvoorwaarden**

Met het benoemen van de randvoorwaarden kunnen wij een deel van de risico´s verkleinen. Dit maakt het makkelijk voor de projectleider mensen aan te spreken als er problemen dreigen te ontstaan.

|  |  |
| --- | --- |
| **Taak** | **Uitvoerende** |
| Front-end | Emanuel de Jong |
| Front-end | Syon Foppen |
| Database | Syon Foppen |
| Backend | Rico Boerdam |
| Backend | Erel Cetin |
| Backend | Job van der Sluis |
| Backend | Vincent Gunnink |

## **Risico’s**

De risico's van dit project worden verdeeld in 3 categorieën. Bij het optreden van één van deze risico’s kunnen tegenmaatregelen getroffen worden.

|  |  |
| --- | --- |
| **Afkorting** | **Betekenis** |
| H | Heeft een grote impact op het project. |
| M | Heeft een impact op het project. |
| L | Heeft weinig impact op het project. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Risico** | **Gevolg** | **Impact** | **Tegenmaatregel** |
| Zieke medewerker | Meer tijd nodig | H | Buiten School werken |
| Wijzigingen scope | Uitloop project | M | Scope bewaken |
| Te laat opleveren hardware | Te laat opleveren | M | Buiten School werken |
| Onduidelijkheid ontwerp | Verkeerde functionaliteit | L | Korte lijnen met opdrachtgever |
| Overschrijding kosten | Project stopt | H | Budget bewaken |

# **Kosten**

De kosten die dit project met zich meebrengt worden onderverdeeld in software, hardware en overig.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Software** | **Kosten (**€**)** | **Aantal** | **Totalen (**€) | **Opmerking(en)** |
| X | X | X | X | X |
| **Totaal** |  |  |  | X |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Hardware** | **Kosten (**€) | **Aantal** | **Totalen (**€) | **Opmerking(en)** |
| X | X | X | X | X |
| **Totaal** |  |  |  | X |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Personeelskosten** | **Uurloon (**€**)** | **Uren** | **Totalen (**€) | **Opmerking(en)** |
| X | X | X | X | X |
| **Totaal** |  |  |  | X |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Overig** | **Kosten (**€) | **Aantal** | **Totalen (**€) | **Opmerking(en)** |
| X | X | X | X | X |
| **Totaal** |  |  |  | X |

# **Akkoord**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Project Spa Resort Bali | | Versie: 0.1  Bestandsnaam: Spa\_Resort\_Bali.docx |
|  | | Datum opgesteld: 19 september 2019 |
| Naam opdrachtgever  Contactgegevens | Spa Resort Bali | Voor akkoord:  Datum: |
| Naam projectleider  Contactgegevens | Marcel Roesink  mroesink@rocvantwente.nl | |
| Projectcode | Proj-Spa-Resort-Bali-0123 | |